中华人民共和国交通部

公路工程勘察设计招标文件范本

交 公 路 发 [2003]　52　号

自2003 年2月21日起施行

人 民 交 通 出 版 社

北京·2003

总 目 录

第一章  投标邀请书

第二章  投标须知

第三章  勘察设计合同通用条款

第四章  勘测设计合同专用条款

第五章  勘测设计技术标准与规范

第六章  勘测设计原始资料

第七章  勘测设计合同书格式

第八章  投标文件格式

附  件  招标评标办法

附  录  相关法规与文件选编

第一章  投标邀请书

（投标人全称）：

1．你单位已通过资格预审，（项目法人单位）（以下简称“招标人”）邀请你单位按招标文件的规定和要求，对            公路工程勘察设计进行密封投标。

2．招标范围

公路工程勘察设计，包括初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计等工作。本项目公路工程勘察设计招标分为            个合同段，各标段的勘察设计主要工作内容如下表所示。

勘察设计合同段划分表

| 合同段号 | 合同段主要工作内容 | 合同段长度（公里） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 例：K ～ 公路工程（含路线、路基、路面、桥涵、隧道、交叉、其他工程等）勘察设计，包括初步设计、技术设计（如需要）、施 工图设计及概预算编制工作，并负责全线总体勘察设计及设计文件汇总 |  |
| 2 | 例： 互通立交（K ～ ）的方案研究及勘察设计 |  |
| 3 | 例：K ～K 交通工程（含收费、监控、通信等）及沿线设施（含 安全、养护、服务、房屋建筑等）等的勘察设计 |  |
| …… |  |  |

3．本次招标的具体内容

工作阶段：初步设计/施工图设计①

4．勘察设计周期初步安排

（1）初步设计阶段勘察设计：     年   月     日～      年    月     日，     年   月    日之前应向招标人提交初步设计文件。

（2）施工图设计阶段勘察设计：     年   月     日～      年    月     日，     年   月    日之前应向招标人提交施工图设计文件和工程量清单。

（3）征地拆迁图：    年   月     日之前完成。

（4）施工现场配合服务：       年（   天）。

5．请凭本邀请书于     年   月     日    时至     年   月     日     时（北京时间，下同）到[招标人或招标代理（全称及地址）]购买招标文件。每套招标文件售价      元，售后不退②。

注：①应根据公路工程勘察设计招标的具体内容填写。

②招标文件售价应只收取成本费。

6．招标人将于下列时间和地点组织投标人进行现场考察并召开标前会。

现场考察时间：      年    月     日     时，在（地点）集合。

标前会议时间：      年    月     日     时，地点                   。

7．递交投标文件的截止时间为     年    月     日   时，请投标人在此之前将投标文件送至                            ，迟到的投标文件将不予受理，在投标截止的同一时间，同一地点举行开标仪式，投标人应派其法人代表或授权代表人出席。

8．请你单位在收到本邀请书后24小时内以书面或传真方式回函确认。如果你单位不准备参与投标，请在      年    月     日前以书面或传真方式通知我们。谢谢合作！

招标人：                                             招标代理：

地  址：                                             地    址：

邮  编：                                             邮    编：

电  话：                                             电    话：

传  真：                                             传    真：

联系人：                                             联 系 人：

招  标  人：  （全名） （盖章）

或招标代理：  （全名） （盖章）

日      期：       年    月      日

第二章  投标须知

| 项目 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1．1 | 招标人： 招标代理： |
| 2 | 1．1 | 项目名称： 招标类型：勘察设计招[含初步设计、技术设计（如需要）及施工图设计] |
| 3 | 1．2 | 工程概况：详见附件1 |
| 4 | 1．3 | （1）初步设计阶段勘察设计： 年 月 日～ 年 月 日， 年 月 日之前应向招标人提交初步设计文件。 （2）施工图设计阶段勘察设计： 年 月 日～ 年 月 日， 年 月 日之前应向招标人提交施工图设计文件， 年 月 日之前应 向招标人提交施工招标（编制施工招标文件）所需的图纸和工程量清单。 （3）征地拆迁图： 年 月 日之前完成。 （4）施工现场配合服务： 年（ 天） |
| 5 | 3 | 投标人的合作条件：通过资格预审并收到投标邀请书 |
| 6 | 5．1 | 现场考察时间： 年 月 日 时 地点： 集合 |
| 7 | 6．1 | 标前会议时间： 年 月 日 时 地点： |
| 8 | 12．6 | 合同调价： |
| 9 | 13．1 | 投标文件有效期：从开标之日起 天 |
| 10 | 14．1 | 投标担保金额：人民币 万元 |
| 11 | 15．1 | 投标文件份数：正本1份，副本 份 |
| 12 | 16．2 | 递交投标文件的地址： 邮编： |
| 13 | 17．1 | 投标截止期： 年 月 日 时 |
| 14 | 20．1 | 开标时间： 年 月 日 时 开标地点： |
| 15 | 30．1 | 中标人向业主提交履约保函的期限：收到中标通知书后 天内且在签订合同书之前 |
| 16 | 30．3 | 履约保函金额：合同价格的5% |
| 17 | 31．1 | 中标人签署合同书期限：收到中标通知书后 天内 |

注：①本表各项在送审招标文件时，应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期暂时不能确定，可先填计划日期，并予说明。

②如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

③本表所指时间均为北京时间。

④本表由招标人填写。

投 标 须 知

本项目公路工程勘察设计招标依据为《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国招标投标法》、国家发展计划委员会等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、交通部《公路工程勘察设计招标投标管理办法》和《公路工程勘察设计招标评标办法》等有关法律、法规及规定。

- A．总　则

1．招标范围

1．1　（项目法人单位）　（以下称 “招标人”）或  （招标人代理全称）  邀请通过资格预审的投标人对      　　公路工程（第     　合同段）①勘察设计②进行密封投标。

1．2　工程概况及招标范围详见本投标须知附件1。

1．3　中标人应在签订合同书后在招标人规定的勘察设计周期（   　　  天）内，完成           公路工程（第      合同段）①    勘察设计 ②任务，并提供相应的后续服务工作，提交相应的勘察设计文件及有关技术资料。

1．4　公路工程勘察设计工作应满足下列要求：

（1）提交的勘察设计文件应符合交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的有关规定及其他勘察设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并应通过上级交通主管部门的审查。

（2）提交的初步设计概算（或修正概算）、施工图预算应符合交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》、《公路基本建设工程交通工程概（预）算编制的规定》和《招标项目所在省（自治区/ 直辖市）关于公路工程概算、预算编制办法补充规定》的要求。

（3）除招标人在前一阶段（工可阶段或初步设计阶段）方案研究或设计中提出的推荐方案之外，也可根据调查研究，通过方案比选和技术经济分析，推荐更为合理的方案。但应符合本项目可行性研究报告批复或初步设计批复的有关强制性要求。

（4）若上级主管部门或招标人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概算，中标人应无条件执行，且编制费用已包括在投标报价中。

（5）根据招标人要求，按施工合同段分别提交工程量清单、参考资料、图纸及施工预算，第     合同段还应负责编写公路工程（交通工程）施工技术规范。

（6）工程施工时，应按规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

注：①招标项目具体名称。

②公路程勘察设计招标具体工作内容。

（7）投标人应以《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）为依据，根据本招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，自行测算勘察设计费用。

2．资金来源

2．1　本招标项目经          ①批准立项，已列入       ②基本建设计划，资金来源为           ③。

2．2　投标报价和中标后的勘察设计费用均以人民币计算和支付。

3．投标人的合格条件

3．1　投标人应通过资格预审并收到投标邀请书。在送交投标文件时，投标人应按招标文件第八章《投标文件格式》第一卷《商务文件》中第四篇《资格审查文件主要内容及更新资料》的要求，按通过资格预审后的新情况对资格预审材料进行更新或补充，重新提供有关材料，以证明其仍能继续满足资格预审合格的最低标准。投标人提供的相关证明材料应符合招标人的要求④，否则，招标人对该证明情况将不予考虑。

3．2　投标人拟参加本项目勘察设计工作的人员资历，均不得低于资格预审文件中规定的强制性资格标准，否则，视为投标人自动放弃参与评标的资格。投标中标后，应按投标文件中承诺的人员名单安排勘察设计任务，在特殊情况下投标人可以同等资历的人员代替，但应事先得到业主的批准。

3．3  投标人不得将本合同规定的勘察设计主体、关键性工作进行转包，但经业主批准同意，投标人可将部分非主体、非关键性工作分包（或外委）给具有相应勘察设计资质的单位。凡违反上述规定的，业主有权取消投标人的中标资格。

3．4  投标人如为联合体的，必须遵守以下规定：

（1）联合体各方均应当具备相应的资质条件，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质。联合体资质不能低于资格预审文件规定的强制性资格标准。

（2）联合体各方的法定代表人必须共同签订联合体协议书，明确联合体各方的职责（联合体主办人和成员）；明确联合体的授权代表；明确联合体之间共同的和各自的责任和义务，及在以后的投标活动和履行合同（如果中标）时，对各方约束的保证等。

（3）联合体各方应分别填写资格预审文件规定的相应表格，并由联合体主办人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人。

（4）通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责或相互关系的改变等，均需事先经招标人批准，否则，招标人有权取消其投标或中标资格。

注：①××省（自治区、直辖市）计委、交通部或国家计委。

②××省（自治区、直辖市）。

③国家投资/地方筹资/社会配资/利用外资。由招标人根据项目资金来源实际情况填写。

④招标人对于投标人提供的证明材料的具体要求，详见本范本《资格审查文件主要内容及更新资料》表注相应内容。

3．5  投标人如有分包计划，必须遵守以下规定：

- 必须是非主体、非关键性工作的分包，且必须经业主批准。

- 分包单位的资质和能力应当与其承担的工程规模和标准相适应。

（3）　投标人必须在投标文件中填写分包人表，载明分包计划，并提供分包人的营业执照、资质等级、参加人员基本情况等资料以及拟分包的勘察设计内容和工作量。

3．6  投标人中标后，将部分勘察设计工作分包给未在投标文件中载明的分包单位，业主将视为投标人违约，并按合同条款的相应规定采取措施。

3．7  每个投标人只能提交一套投标文件，且只能有一个报价，否则按废标处理。

4．投标费用

4．1   投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负，且投标文件售后不退。

5．现场考察

5．1  招标人将按照本须知资料表载明的地点和时间，统一组织投标人对现场及其周围环境进行考察，以便使投标人自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的资料。现场考察期间的交通和食宿由投标人自行安排，费用自理。

5．2  在现场考察过程中，投标人如果发生意外人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律、法规有规定的之外，招标人均不负责。

6．标前会议

6．1  标前会议的目的是澄清并解答投标人在查阅招标文件和进行现场考察后，可能提出的涉及投标和合同方面任何问题。

6．2  投标应按照本须知资料表中载明的时间和地点，派代表出席招标人主持的标前会议。

6．3  投标人应在标前会议召开以前，将要求答复的问题以书面或传真的方式提交招标人。

6．4  对于投标人提出的问题，招标人应当在标前会上作出澄清和解答（不说明问题的来源），会后，招标人将其书面解答和澄清的内容以补遗书（应进行正式编号）的方式发给所有已购买招标文件的投标人，投标人在收到书面答复（补遗书）后，应在 24小时内以书面或传真的方式通知招标人，确认收悉。

6．5  由于标前会议期是投标人所提出问题而产生的对本须知第7条第7.1款中所列招标文件的修改，由招标人按照本须知第9条的规定，以补遗书（应进行正式编号）的方式提供给所有购买招标文件的投标人。投标人在收到书面答复（补遗书）后，应在 24小时内以书面或传真的方式通知招标人，确认收悉。

- B．招　标　文　件

7．招标文件的内容

7．1  招标文件由下列文件组成：

第一章   投标邀请书

第二章   投标须知

第三章   勘察设计合同通用条款

第四章   勘察设计合同专用条款

第五章   勘察设计技术标准与规范

第六章   勘察设计原始资料

第七章   勘察设计合同书格式

第八章   投标文件格式

附件1   招标评标办法

招标人在招标期间按本须知第9条规定发出的所有补遗书（有正式编号）和其它正式有效函件，均是招标文件的组成部分。

7．2  投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

7．3  投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件不符合招标文件的规定和要求，投标人应自行负责。根据本须知第 22条的规定，不响应招标文件实质性要求的投标文件将被拒绝。

8．招标文件的澄清和解答

8．1  要求澄清招标文件的投标人，应以书面或传真的方式按招标文件中规定的地址通知招标人。招标人只对投标人在投标截止期18天以前提出的问题（包括发现招标文件有错漏、缺页）进行澄清和解答，并在投标截止期15天以前，以书面或传真的方式将答复（包括对询问的解释，但不说明询问的来源）发给所有购买招标文件的投标人。投标人在上到书面答复（补遗书）后，应在24小时内以书面或传真的方式通知招标人，确认已收到该书面答复。

9．招标文件的修改

9．1  在投标截止期15天以前，由于各种原因，不管是招标人主动提出 ，或者是答复投标人澄清要求的，招标人可能会以补遗书（有正式编号）的方式修改招标文件。

9．2  补遗书（有正式编号）将以书面或传真的方式发给所有购买招标文件的投标人，投标人收到补遗书（有正式编号）后，应在 24小时内以书面或传真的方式通知招标人，确认已经收到补遗书（有正式编号）。

9．3  为使投标人在编写投标文件有合理的时间将补遗书（有正式编号）的内容考虑进去，招标人可以按照本须知第17条的规定，酌情延长递交投标文件的截止时间。

9．4   招标人的补遗书（有正式编号）不得改变招标文件的实质性内容。

- C．投标文件的编制

10．投标文件的语言

10．1  投标文件及投标人与招标人之间来往的一切信函、文件均使用中文。

11． 投标文件的组成

11．1  投标人编写的投标文件，应按卷、篇、节编制，包括下列各项内容：

第一卷  商务文件

标前页

第一篇  投标书格式

第二篇  授权书格式（如需要）

第三篇  投标担保

第四篇  资格审查文件主要内容及更新资料

A、投标人基本情况表

B、投标人已完成项目情况

C、投标人正在承担的项目情况

D、项目负责人及分项负责人基本情况表

E、主要人员资历表

F、后续服务人员资历表

第五篇   联合体协议书（如需要）

第六篇   分包人表（如需要）

第七篇   勘察设计工作大纲

第二卷  技术文件

第八篇   技术建议书

一、公路工程（不含交通工程）

1．对招标项目的理解

2．对招标项目所在地区建设条件的认识

3．总体设计思路

4．工程造价初步测算

5．对招标项目勘察设计的特点及关键性技术问题的对策措施

6．必要的图纸

二、公路工程（交通工程）

1．对招标项目的理解

2．对招标项目区域道路网规划、交通量发展和交通组织的认识

3．交通工程系统设计理念

4．工程造价初步测算

5．对招标项目勘察设计的特点及关键性技术问题的对策措施（主要针对本项目安全系统、监控系统、收费系统、通信系统、照明系统等的关键性问题和解决方案作出说明）

6．必要的图纸

第三卷  报价清单

第九篇  勘察、设计工作量及报价清单

- 勘察工作量及报价清单表

B、设计工作量及报价清单表

C、公路工程勘察设计报价清单汇总表

D、勘察设计工作量及报价计算说明

11．2  投标文件的编制应遵循如下原则，否则，按废标处理。

（1）投标文件的内容和格式必须按照招标文件第八章《投标文件格式》的内容和要求编制，除招标人另有规定者外，投标人不得修改。

（2）投标文件第一卷《商务文件》第七篇《勘察设计工作大纲》应控制在1万字以内；第二卷《技术文件》第八篇《技术建议书》应控制在3万字以内。

（3）勘察设计方案可对前一阶段（工可阶段或初步设计阶段）的方案进一步深化研究；或在前一阶段（工可阶段或初步设计阶段）费用估算的范围内推荐新的具有可行性的勘察设计方案。

- 对公路工程（交通工程）的投标人，投标人应提交两个以上（含两个）房建工程方案设计，并应提交区域（路网）交通工程及沿线设施总体布置（示意）图，及A3图幅的建筑彩色效果图，彩色效果图应密封后单独提交。

- 投标文件第二卷必须用A3纸装订成册，第一卷和第三卷必须用A4纸装订成册，并且应逐页标注页码，不得采用活页夹。

11．3  投标文件应印刷清晰整洁，不提倡装帧豪华。高档豪华的投标文件对评标结果不产生任何影响。

12．投标价

12．1  本合同为总价合同，投标价应包含投标人完成本招标项目（第      合同段）勘察设计所有工作量和提供全套勘察设计文件（包括初步设计概算、修正概算（如需要）、施工图预算编制及全部基础资料①）及后续服务的全部费用，主要包括：

（1）公路工程勘察设计的全部费用。

（2）所有为公路工程勘察设计所必需的专题研究费用。

（3）提供业主施工招标所需的工程数量和工程说明、相应图纸和工程量清单；第      合同段还应包括编写公路项目（交通工程）施工技术规范等配合招标服务的费用。

注：①应根据公路工程勘察设计招标的具体内容填写。

（4）施工期间驻现场设计代表及提供变更设计等后续服务的费用。

（5）为完成本招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用。负责全线总体勘察设计的设计人应负责全线的总体勘察设计以及各合同段、各专业设计文件的协调、汇总工作，包括协调、统一文件的编制，编制说明和汇编总概（预）算等相关工作 ，并对全线工程勘察设计的整体性负责，由此可能发生的一切相关费用均应计入投标价中。

12．2  勘察设计取费应当以国务院价格主管部门制定的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）为依据，根据本招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，自行测算。

12．3  投标人应在投标文件第三卷《报价清单》中，认真填写第九篇《勘察、设计工作量及报价清单》所述的各项目的计量单位、实物工作量、收费金额、合价金额和总价金额。投标人没有报价的项目，业主将认为有关费用已包含在其它项目之中，不另行支付。在签订勘察设计合同书之前，招标人将要求中标人填写一份《勘察、设计工作量及报价清单》有关项目的详细报价。

12．4  根据合同规定，由设计人支付的所有税费，都应包括在投标人提交的投标文件第三卷《报价清单》中第九篇《勘察、设计工作量及报价清单》各项目报价之内，中标后，业主不另行支付。

12．5  招标人向中标人实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算中相应勘察设计费的审批额，勘察设计费中超出审批额部分招标人将予以扣除，各合同段合同总价则相应变更，不足部分招标人将不另行支付。

12．6  在合同实施期间，勘察设计费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整（注 ：招标人也可根据招标项目实际情况，酌情决定。）

13．投标文件的有效期

13．1  投标文件有效期为开标之日后本须知资料表所载明的时间内，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

13．2  在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的求，投标人应于24小时内以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复。投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标担保。同意延期的投标人应相应延长投标担保的有效期，但不得因此百提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知第14条关于投标担保退还与没收的规定仍然适用。

14．投标担保

14．1  投标人在送交投标文件时，应同时按本须知资料表规定的数额提交投标担保。

14．2  投标担保以人民币计，必须采用现金支票、银行汇票或银行保函形式。若采用现金支票，则投标人应最迟在投标截止前3天将支票交至招标人指定的地点并取得收据。若采用银行汇票，则投标人应在投标截止前到招标人指定的地点交纳汇票并取得收据。若采用银行保函，则应按招标文件规定的格式开具。投标银行保函应由国有商业银行或股分制商业银行的支行或以上级别银行开具。投标保函原件应在投标截止前单独递交给招标人。联合体的投标担保由联合体主办人出具。

招标人（或招标代理）的开户银行及账号如下：
招标人（或招标代理）：

开户银行：

账    号：

14．3   投标担保的复印件和须装入投标文件的正、副本之中。对于未按要求提交投标担保的投标文件，招标人将按初步评审（符合性审查）未通过予以拒绝。

14．4   投标担保在投标文件有效期满后28天内保持有效，招标人如果按本须知13.2款的规定延长了投标文件有效期，则投标担保的有效期也相应延长。

14．5  招标人与中标人签订合同书后5天内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标担保。

14．6  投标人如有下列情况，将没收其投标担保：

（1）在投标文件有效期内撤回投标文件；

（2）投标人不接受按本须知第23条规定对其投标价的算术性修正；

（3）中标人未能按本须知第30条第30.1款或第31.1款的规定提交履约保函或签署合同书。

15．投标文件的签署

15．1  投标人应按本须知第11条第11.1款的规定，向招标人递交投标文件正本1份和副本      份，并明确写明：“正本”和“副本”。正本和副本中有不一致之处，以正本为准。

15．2  投标文件的正本应使用不褪色的墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人或经正式授权代理人逐页签字（全名或姓）。

如果是代理人签署，则必须附有法定代表人出具的授权书；如果是资格预审申请人的法定代表人亲自签署，则不需提交代理人授权书；如果是联合体提交的资格预审申请书，只需附有联合体主办人出具的代理人授权书即可，并由该代理人签署。

15．3  投标文件的任何一页如有修改，必须在修改处由法定代表人或经正式授权的代理人签字确认。

15．4  投标文件的签署禁止使用签名章。

- D．投标文件的递交

16．投标文件的密封与标记

16．1  投标人应将第一卷商务文件和第二卷技术文件（包括正本及副本）统一密封在第一个内信封中并加盖密封章；第三卷报价清单（包括正本及副本）单独密封在第二个信封中并加盖密封章，然后统一密封在一个外层信封中。未密封的投标文件将不予签收。

16．2  内外层信封均应写明：

- （1）按下述地址致招标人：（“招标人”）

招标人地址

（2）注明：

（招标项目名称）工程勘察设计投标文件

在     年   月     日    时（北京时间）前不得开封。

外层信封上不应有任何人的识别标志。在内层信封还应注明“商务文件技术文件”和“技术文件”或“报价清单”，并写明投标人的名称与地址，以便投标被宣布迟到时，能原封退回。

16．3  如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或在投递过程中遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

17．递交投标文件的截止期

17．1  投标人必须按第16条第16.2（1）款写明的地址，在本有知资料表中所规定的送交投标文件截止期前，将投标文件送达招标人签收。

17．2  招标人可按本须知第9条规定，以补遗书（有正式编号）的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间，在此情况下，招标人与投标人在原投标截止时间前的全部权利和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

18．迟到的投标文件

18．1　招标人在按本须知第17条规定的送交投标文件截止期以后收到的投标文件，不予开封，并原封退回投标人。

19．投标文件的更改与撤回

19．1  在送交投标文件截止期以前，投标人可以更改或撤回投标文件，但必须书面提出，并由投标人的法定代表人或经正式授权的代理人签署 。在时间紧迫的情况下，投标人可将撤回投标文件的要求，先传真通知招标人，但应随即补发一份正式书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在递交投标文件截止期前送达招标人签收。

19．2  更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记（在内层信封标明“更改”字样）和发送。

19．3  如果在投标文件有效期内撤回的投标文件，则按本须知第14条第14.6款的规定没收其投标担保。

- E．开标与评标

20．开标

20．1  招标人将按照本须知资料表第14项载明时间和地点开标。开标时，邀请投标人的法定代表人或授权代理人准时出席，并在签到簿上签名。开标由招标人主持，由监督机关和投标人代表共同监督。

20．2  除已按本须知第19条第19. 1款规定要求撤回的投标文件不予开标之外，招标人开标时，应在监督机要代表或公证人员的现场监督下，当场以招标文件的密封、投标担保提交情况进行核查，以确定其完整性和合法性是否符合要求。投标文件的组成应按规定为双信封文件，如投标人未提供双信封文件或提供的双信封文件未按规定密封包装，经监督机构代表或公证人员现场核实后，招标人可当场宣布为废标。

20．3  投标人应当当众拆封投标文件第一个信封（商务文件、技术文件），宣读投标名称、投标文件签署情况及商务文件标前页的全部内容。投标文件第二个信填充（报价清单）不予拆封，并交监督机关妥善保存。报价清单的开封规定见本须知第24条第24.4款。

20．4  若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督机关当场核查确认后，招标人可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的结果。投标人法定代表人或其授权的代理人应在开标记录上签字。

20．5  开标记录应监督机构代表签字后存档备查。

21．评标过程的保密

21．1  公开开标后，直到签订合同书为止，凡有关投标文件的审查、澄清和评价工作，都应在保密的情况下进行，任何信息和资料均不得向投标人或其它人泄露。

21．2  投标人在投标文件审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，对招标人施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

22．初步评审（符合性审查）

22．1  评标阶段，招标人首先对投标文件的实质性内容进初步评审（符合性审查），判定其内容是否翔实可靠，是否满足招标文件的要求，是否响应招标文件上的实质性要求。只有通过初步评审（符合性审查）的投标文件才能参加详细评审。

22．2  投标文件第一个信封（商务文件和技术文件）通过初步评审（符合性审查）的主要条件是：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写齐全，字迹和各种证件（复印件）清晰可辨；

（2）投标文件中法定代表人或法定代表人授权代理人签字齐全；

（3）投标文件中标明的投标人与通过资格预审的投标申请人未发生实质性改变，联合体成员未发生变化；

（4）按照招标文件的规定提供了授权代理人授权书，并附有合格的公证机构公证书；

（5）以联合体形式投标，提交了联合体协议，并附有联合各方资质证明材料；如有工作分包的，应提交工作分包计划，并附有对分包单位的资质要求。

（6）按招标文件规定提供了合格的投标担保；

22．3  投标文件第二个信封（报价清单）通过初步评审（符合性审查）的主要条件：

（1）勘察设计取费符合现行公路工程勘察设计取费标准规定；

（2）勘察设计取费计算方法正确；

（3）勘察设计取费计算清单明晰。

22．4  如果投标文件第一个信封或第二个信封按照评标程序经过澄清后未通过初步评审（符合性审查）的，招标人认为其投标无效，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异而使之成为符合要求的投标文件。

23．算术性修正

23．1  招标人将只对投标文件第一个信封和第二个信封均通过初步评审（符合性审查）的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误给予修正。修正的原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单从金额与数量相乘和合价金额不一致的，以单价金额为准，如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

（3）合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

23．2　招标人将按上述算术性修正原则，调整投标人勘察设计费用报价，并书面通知投标人确认。在投标人确认后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，招标人有权没收其投标担保。

24．详细评审

24．1 　招标人只对通过初步评审（符合性审查）的投标人进行详细评审。详细评审工作由招标人依法设立的评标委员会负责。评标委员会的组成方式及要求按照本招标文件附录1《招标评标办法》的有关规定执行。

24．2  评标委员会应根据本招标文件附录《招标评标办法》确定的评标标准和方法，对招标人的业绩、信誉、拟投入项目的勘察设计人员的能力、对项目的理解以及勘察设计方案的优劣进行综合评价，独立评分并签名。勘察设计招标评标采用综合评价方法。

24．3  在详细评审时，招标人可要求各投标人陈述其关于本招标项目的勘察设计思路和设计理念。陈述内容及要求详见本须知附件2《陈述提纲》。投标人陈述应安排在评标委员会详细评审各投标人投标文件第一个信封之后进行，招标人应在此之前告之各投标人作好陈述准备工作。

24．4  投标人在接到招标人要求陈述的通知之后，应派拟从事本招标项目勘察设计的项目负责人，携带本人身份证到招标人指定的地点，在规定的时间内进行陈述（如项目负责人遇有特殊情况不能到场，投标人应在事前向招标人书面说明理由，并在排序前三名的分项负责人中选派一名分项负责人到场陈述）。如果投标人拒不参加或不派员到场陈述，将被取消参与评标的资格。如果投标人陈述与其投标文件有实质性不符的，应以其投标文件为准。

24．5   评标委员会对投标文件第一个信封通过初步评审（符合性审查）的投标人的信誉和与本项目相关的具体经验、拟投入本项目的人员资格和能力、对本项目的理解和技术建议、工作计划和质量管理措施、技术设备投入、后续服务分别进行评审打分后，在监督机构在场的情况下，拆封投标人投标文件的第二个信封（报价清单），对其进行初步评审（符合性审查），并宣读投标人报价，评标委员会应将有关情况记录在案，经监督机构代表签字后备查。

24．6  评标委员会应当依据对投标人综合得分结果的排序高低，推荐2名中标候选人，并向招标人提出书面评标报告。

评标委员会的评标报告一般应包括以下内容：

一、评标工作回顾

二、评标委员会组成情况

三、废标情况说明

四、澄清、说明事项纪要

五、综合评价后的投标人排序

六、评标结果和推荐的中标候选人

七、附表（评标委员会名单，综合得分排序表）

八、评标细则

24．7  评标委员会全体成员应当在评标报告上签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以用书面方式阐述其不同意见和理由，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字但不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

25．投标文件的澄清

25．1　为了有助于投标文件的审查、评标和比较，招标人可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。

25．2　投标人须以书面形式提供澄清或说明内容，并作为投标文件的组成部分。

25．3　澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，招标人不接受投标人主动提出的澄清。

- F．授　予　合　同

26．合同授予的标准

26．1　招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，将合同授予按照本招标文件附录《招标评标办法》的规定，综合评分排名第一，且具有有效实施本合同能力的中标候选人。招标人根据本须知第27条规定享有的权力不受本款限制。

26．2　招标人按照本招标文件附录《招标评标办法》规定，确定综合评分排名第一的中标候选人为中标人的，如中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。如果没有符合评标规定的下一个中标候选人，招标人应重新招标。

26．3　招标人不得以压低勘察设计费、增加工作量、缩短勘察设计周期等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27．招标人接受和拒绝投标的权力

27．1　招标人在发出中标通知书前因项目发生变化或不可抗力等原因有权宣布投标程序无效或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人，但招标人应将投标担保退还给投标人。

28．评标报告

28．1　招标人按规定确定中标人以后，按项目管理权限向交通部或省级人民政府交通主管部门提交评标报告报请核备后，发出中标通知书。

28．2　评标报告一般包括以下内容：
一、项目概述

主要包括：

1．项目前期工作和批准情况简述

2．招标项目规模、标准描述

3．招标项目通过（所在）地区地形、地质情况的简单描述

4．招标方式、方法及合同段的划分等

5．招标代理机构的选择

二、招标过程回顾

主要包括：

1．招标公告

2．资格预审结果

3．招标文件发售及标前会议情况

4．开标情况

三、评标工作组织及评标程序

主要包括：

1．评标委员会组成情况

2．评标工作时间和评标程序安排

3．评标细则

四、中标人的确定

主要包括：

1．中标候选人基本情况

2．确定中标人说明

3．中标通知书

附件：评标委员会评标报告

29．中标通知书

29．1  在投标文件有效期截止前，招标人将向中标人发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标通知书中应写明业主将支付给设计人按合同规定完成勘察设计工作的总价（即合同价格）。并且明确，招标人向中标人实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算中相应勘察设计费的审批额，勘察设计费中超出审批额部分，招标人将予以扣除，各合同段合同总价则相应变更，不足部分招标人将不另行支付。

29．2  投标人在收到中标通知书后，应于24小时内以书面形式告知招标人。

29．3  中标通知书是合同文件的组成部分。

29．4  中标人在收到中标通知书后，应按本须知第30条的规定向招标人提交履约保函。招标人在收到履约保函并与中标人签订合同书后，应在5天内通知其他投标人已落标。

30．履约保函

30．1  中标人在收到中标通知书后14天内，并在签订合同书之前，应按合同规定向招标人提交一份由国有商业银行或股份制商业银行的支行及其以上级别银行开具的履约保函。中标人应使用招标文件中提供的履约保函的格式。履约保函期限应满足本须知资料表第15项的规定。

30．2  若联合体中标，联合体的履约保函可以由联合体主办人出具，或由联合体各成员分别以各自的名义按其承担的工作量出具，但其总额应与本须知第30条第30.3款规定的金额相等。

30．3  履约保函金额应为合同价格的5%。为取得履约保函所需的费用，由中标人自行负责。

31．勘察设计合同书的签署

31．1  中标人在收到中标通知书后28天内，应派代表与招标人协商签订合同事宜。签约的地点在中标通知书中载明。在签订勘察设计合同书之前，应按本须知第30条第30.1款的规定提交履约保函。

31．2  签订勘察设计合同书时，中标人应出示法定代表人证书或代理人授权书。

31．3  勘察设计合同书经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

31．4  如果中标人未能遵守本须知第30.1款或31.1款的规定，招标人则可宣布其中标无效，并没收其投标担保。在此情况下，招标人可根据本须知第26条 第26.2款的规定,将合同授予下一个符合评标及授予合同要求的中标候选人。如果没有符合评标规定的下一个投标人时，招标人则应重新报招标。

31．5  根据国家和交通部有关廉政建设的规定，为预防和遏制腐败现象的产生，业主和中标人在签订勘察设计合同书的同时，需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利、义务以及应承担的违约责任。

32．纪律与监督

32．1  招标人应当采取必要的措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在中标结果确定前，应当保密。

32．2  投标人在投标过程中不得串通作弊，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得以行贿、弄虚作假等手段骗取中标，也不能采取任何方式向招标人施加压力或干扰，损害招标的公正性和竞争性，否则将被取消投标资格。

32．3  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处，不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

附件1    工程概况及招标范围

一、相关区域路网现状及规划（包括道路及交通工程设施现状及规划）

二、建设规模及技术标准

三、招标范围（标段划分及主要工作内容）

四、建设条件

1．地形地貌

2．气象水文

3．地层岩性

4．地质构造

5．水文地质

五、问题与建设

六、招标项目位置示意图

附件2A   陈 述 提 纲①

[对公路工程（不含交通工程）投标人的要求]

一、建设规模与技术标准（包括主要工程内容）

二、对招标项目的理解

三、对招标项目所在地区建设条件的认识

四、总体设计思路

五、招标项目勘察设计的特点及对策措施

六、勘察设计组织机构及项目负责人基本情况

附件2B  陈 述 提 纲①

[对公路工程（交通工程）投标人的要求]

一、建设规模与技术标准（包括主要工程内容）

二、对招标项目的理解

三、对招标项目区域道路网规划、交通量发展和交通组织的认识

四、交通工程系统设计理念

五、对招标项目勘察设计的特点及关键性技术问题的对策措施

（主要针对本项目的安全系统、监控系统、收费系统、通信系统、照明系统等关键性问题和解决方案作出说明）

六、勘察设计组织及项目负责人基本情况

注：①应根据本须知第24条第24.3款和第24.4款规定，评标委员会在评标前，应对投标人陈述时间提出要求，一般控制在20～30分钟之内。

说 明：勘察设计合同通用条款是根据我国现行法律、法规的有关规定，结合公路工程勘察设计具体情况和实践经验而编写的，招标人使用勘察设计合同通用条款不允许直接对其增减或修改，但可在合同专用条款中对其进行增减、修改或具体化，合同专用条款的编号应与合同通用条款一致。

第一条   定义和解释

本合同条款下述定义和解释仅限于本招标文件使用。

1．1  公路工程：是指由国家投资、地方筹资、社会配资、利用外资以及其它投资方式建以的公路，包括路基、路面、公路桥涵和隧道，公路渡口及公路防护、排水和附属设施、交通工程及沿线设施等。本次进行勘察设计招标的公路工程在合同专用条款中指明。

1．2  公路工程（交通工程）：指交通工程及沿线设施，包括公路工程中的管理及服务设施、安全、监控、通信、收费、供电照明等设施。

1．3  业主：即合同书中的“甲方”，是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。本合同的业主为合同专用条款中指明的项目法人。

1．4  设计人：即合同书中的“乙方”，是指其投标书已为业主所接受，并与业主签订了合同书承担本合同工程勘察设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非业主同意）。若设计人为联合体，则设计人也包括联合体各成员单位。本合同的设计人为合同专用条款中指明的勘察设计中标咨询机构。

1．5  分包人：是指经业主批准，具有相应资质，承担勘察设计合同中非主体、非关键性工作的勘察设计咨询机构。

1．6  项目负责人：是指由设计人书面委任的负责本合同工程勘察设计的组织管理者。

分项负责人：是指由项目负责人提名，设计人批准的各专业设计负责人。

1．7  勘察设计合同：是指勘察设计合同书、中标通知书、投标书、勘察设计合同条款、勘察设计技术标准与规范、勘察设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其它文件。

1．8  勘察设计技术标准与规范：是勘察设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和交通部关于公路工程勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例等，以及业主有关勘察设计的书面要求。

1．9   勘察设计：指设计人按合同的规定进行的有关工程测量、公路工程地质与水文地质勘察、专项勘察、材料试验、科学研究试验、路线、路基、路面设计、桥涵设计、隧道设计、交叉设计、交通工程及沿线设施设计、环保及绿化设计、水土保持设计和景观设计以及经济调查、概、预算编制等全部或单项工作。

1．10  设计文件：是指设计人按国家标准《道路工程制图标准》和交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》和《公路基本建设工程概算、预算编制办法》等标准、规范、规定提交的设计产品，包括初步设计文件、技术设计文件（如有）、施工图设计文件、施工招标图纸及工程量清单等。

1．11  暂定金额：是指暂时未定的，包括在合同中，并在勘察设计清单中以此名称标明的金额，用于进行本合同工程的任何勘察设计工作或作为不可预见费用。这项金额根据业主的书面指示全部或部分地使用或根本不动用，该费用按设计人投标报价中相应项目的基本单位和实际发生的工作量经业主核实后支付。

1．12  勘察设计质量事故：是指由于勘察、设计等责任过失而使工程在设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。

一般质量事故：由于勘察设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失（包括修复费用）在20～300万元之间的事故。

重大质量事故：由于勘察设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。

上述质量事故的界定按交通部《公路工程质量管理办法》的规定执行。

1．13  不可抗力：指业主与高驻地人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1．14  业主风险：因不可抗力或应由业主单方承担责任而产生的风险。

1．15  天：指日历日。年、月、日按公历计算。

1．16  时间：本招标文件所指时间均为北京时间。

第二条  一般责任和义务

2．1  勘察设计进度计划的提交：设计人在接到中标通知书后，应在业主规定的时间内，根据工作量大纲的总体安排向业主提交两份详细的、分项目的设计进度工作计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后作为业主控制勘察设计的依据。

2．2  安全、保卫与环境保护：设计人在进行外业勘察时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如设计人员未能采取有效的措施，而发生的与外业勘察活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人负责。

2．3  保险：设计人为实施本项工程，应参加业主风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。

2．4  道路维护：设计人在进行外业勘察时，如造成原有道路和桥梁的损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承担。

2．5  附着物保护：设计人在进行外业勘察时，应尽量保持路线经过范围内地上附着物的完好，如造成损坏而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费和其他费用，由设计人自行承担。

第三条  业主的责任与义务

3．1  业主应严格履行基本建设程序，根据公路工程项目的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定及进支付勘察设计费。

原则上，60公里高速公路初步设计周期为6个月（含全部外业和航测），施工图设计周期为9个月。

3．2  业主应向设计人提供开展勘察设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶段（工可报告或初步设计）的全部勘察设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的可靠性负责。

3．3  业主采用未中标人投标文件中技术方案的，应当征得该投标人的书面同意，并经双方协商，合理支付使用费用。

3．4  在设计人员进入现场进行勘察作业时，业主应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

3．5  业主应认真组织专家或委托咨询审查单位对勘察成果、设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责初步设计、技术设计（如需要）和施工图设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

3．6  除合同另有规定外，业主应保护设计人的投标书、勘察方案、设计方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，业主对设计人交付的勘察成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同以外的项目。

3．7  由于执行业主的书面指令而造成的勘察设计质量事故应由业主承担责任。但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

3．8  业主不得以压低勘察设计费、增加工作量、缩短勘察设计周期等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

第四条  设计人的责任与义务

4．1 设计人应根据本合同工程项目的具体情况，按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通部关于勘察设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的勘察设计工作。

凡国家规定须由专项勘察设计资质单位进行勘察、设计的项目（如地质灾害评估、地震危险性分析等），设计人必须具有相应资质或委托具有相应资质的单位承担。

4．2 设计人应按照交通部《公路勘察设计工序管理试行办法》做好勘察设计的质量管理工作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察设计质量负责。

4．3 设计人提供的勘察测量成果必须真实、准确、可靠，并根据勘察设计测量成果文件进行本合同工程设计。在勘察设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门签订责任明确的书面协议，确保本项目顺利实施。

4．4 设计人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻“技术可行、实施可能、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调与配合，节约资源，保护环境，充分发挥公路工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。

4．5 设计文件必须符合下列要求：

（1）设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律 、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；

（2）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠；设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；

（3）设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；

（4）设计文件必须保证公路工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护的要求；

（5）设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

4．6  根据本招标项目特点，特制定本项目勘察设计技术要求，详见勘察设计合现专用条款第4.6款。

4．7  设计人必须根据批复的可行性研究报告和交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的设计深度完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图图设计文件，施工招标文件和控制建设项目投资的依据。

设计人的初步设计文件必须接受业主或业主委托的咨询审查单位及业主的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。

4．8  若业主或业主上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据业主要求，按交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概算，其费用已包含在相应报价之中，业主不另行支付。

4．9  设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受业主及业主上级主管部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件。施工招标完成后，设计人应在业主规定的时间内完成施工图预算的编制。施工图设计文件及施工图预算应按各施工合同段进行编制。

4．10  当业主认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。业主及业主委托的咨询审查单位、上级主管部门对勘察资料成果（包括研究试验成果）、设计文件的审查并不免除设计人的责任。

4．11  设计人应积极配合业主进行各项招标工作，按业主规定的时间提供各合同段施工招标资审所需的工程数量和工程说明；按业主规定的时间提供各合同段的施工招标图纸和工程量清单；按业主要求派相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑；并按业主要求派贵合格的设计代表常驻施工现场，做好施工后续服务。

4．12  设计人应按业主要求的数量提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受业主或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

4．13  设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

（1）开工前在业主指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；

（2）在业主规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

（3）在业主规定的时间内积极配合业主对施工及设计方案进行优化设计；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

（5）参加本工程的交工、竣工验收，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

若业主在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在业主提出更换通知的7天内完成更换工作并使业主满意。

4．14  人员保证与变更

（1）设计人应安排投标书中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。

（2）如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，业主有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，设计人有权拒绝。设计人在事先取得业主的同意后可以更换他所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，业主有权拒绝。

（3）设计人的工作进度没有达到设计人投标书中承诺的进度计划时，业主有权提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

（4）由于业主提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应另外计列。

4．15  设计人在勘察设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承提全部责任，并保障业主免于承提由此造成的一切损害和损失。设计人采用其它未中标人投标文件中技术方案的，应当征得未中标人的书面同意，并支付合理的使用费。

4．16  设计人除需承担在工作过程中的决策和指导责任外，对其工作范围外的工作不承担任何责任。

4．17  若设计人为联合体，联合体主办人应代表联合体对业主负责，按本合同规定向业主提交全部合格的设计文件。业主就本合同工程向联合体主办人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

4．18  对于设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，业主均不承担责任。

第五条   违约与赔偿

- 5．1  业主的违约

（1）由于业主变更勘察设计项目、规模、条件，或提供的资料不准确，或对其所提交资料作较大修改，或未按期提供勘察设计必需的资料、工作条件，而造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计，业主应按设计人实际消耗的工作量增付费用；由于业主方要求提前完成勘察设计工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。

（2）业主方超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额按合同条款的规定办理。

（3）在合同履行期间，业主要求终止或解除合同的（但并非设计人原因造成），业主除应按设计人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5%～10%向设计人支付违约金。

- 5．2  设计人的违约

（1）设计人将勘察设计任务转包，或者未经业主同意私自分包的，业主将有权中止合同，并计扣设计人合同价5%～10%的违约金。

（2）设计人未按照国家及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，业主将计扣设计人合同价5%～10%的违约金。

（3）设计人未能按期提交勘察成果、设计文件的（业主同意延长期限的除外），则每延期15天（不足15天按15天计），业主将分别按相应阶段设计合同价的3%计扣设计人违约金。延期超过60天时，业主可以中止合同。

（4）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由设计负责继续完善勘察设计外，业主还可视造成的时间延误和费用损失，计扣设计人合同价5%～10%的违约金。

（5）设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在业主和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，每延期15天（不足15天按15天计），业主将按施工配合阶段费用总金额的5%计扣投标人的违约金。

（6）因勘察设计错误而造成一般质量事故的，设计人除应免收受损部分的勘察设计费外，设计人还应无偿继续完善勘察设计，并承担相当于直接损失部分勘察设计费的赔偿金。

（7）因勘察设计错误而造成重大质量事故的，除执行5.2款（6）的规定外，业主有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

（8）所有违约金在投标人履约保证金中扣除，赔偿金在投标人勘察设计费中扣除。

- 5．3  责任的期限

设计人与业主双方的责任与义务期限为合同书中规定的时间范围。但设计人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。

第六条      合同的生效、变更与终止

6．1  合同的生效

合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。设计人工作的开始和完成时间按照合同书的规定执行。

- 6．2  合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以下面所列先后顺序为准：

（1）合同书及附件（含澄清文件，如需要）：

（2）中标通知书；

（3）投标书；

（4）勘察设计合同专用条款；

（5）勘察设计合同通用条款；

（6）勘察设计技术标准与规范；

（7）勘察设计工作量及报价清单表；

（8）勘察设计工作量及报价计算说明；

（9）项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；

（10）勘察设计工作大纲。

6．3  履约保函

（1）设计人应按合同专用条款规定的金额及时间向业主提交履约保函。履约保函由国有商业银行或股份制商业银行的支行或及其以上级别银行开具。执行本条规定所需的费用由设计人承担。在设计人按合同要求完成全部勘察设计工作直到业主签收最后一批施工图纸后28天内，履约保函一直有效。

（2）联合体的履约保函可以由联合体主办人出具，或由联合体各方分别以各自的名义按其承担的工作量出具，但其总额应与6.3条（1）款规定的金额相等。

（3）业主对履约保函提出的任何索赔要求，均应在履约保函有效期内提出。

- 6．4  延误

由于业主或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：

（1）设计人应将此情况与可能产生的影响尽快通知业主，并采取合理措施使损失减至最低；

（2）设计人应保持详细原始记录；

业主在与设计人协商后应相应地延长设计人的工作期限/增付费用。

（3）由于业主或不可抗力等因素，设计人无法履行合同的，设计人可以提出终止合同，并于28天前以书面形式通知业主，由此造成的损失，应由业主根据合同单价和设计人员实际完成的工作量予以赔偿。

- 6．5  变更

除合同另有规定外，设计人应提交变更工程设计文件，此类设计文件的准备和提交应视为已含入施工配合服务报价中，业主不再另行支付费用。

- 6．6  推迟与终止

（1）业主可以在至少28天以前以书面通知设计人暂停全部或部分设计工作或终止本合同书，一旦收到此类通知设计人应立即安排停止计划并将费用减到最小。

（2）业主认为设计人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知设计人，并说明理由。若业主在 21天内没有收到满意的答复，业主可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出28天后发出。

- 6．7  合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

第七条  费用与支付

7．1  勘察设计费用

业主应按合同条款的有关规定，按时向设计人支付勘察设计费用，以及设计人额外服务的费用。若设计人为联合体，则业主可就本合同工程除向联合体主办人支付勘察设计费用外，也可经联合体主办人同意后直接向联合体其他成员支付费用。

- 7．2  支付时间

业主应按合同书规定的时间支付勘察设计费用。设计人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请，业主审查没有异议后，应在收到申请后30天内支付。如在规定的时间内设计人没有收到付款时，则业主应按合同专用条款的规定向设计人支付滞纳金。

- 7．3  有异议的支付

如果业主对设计人提交的付款申请有异议时，业主应在5个工作日内发出书面通知要求设计人澄清，此时，应在收到设计人书面澄清（以业主签收的日期为准）之日起30天内支付。如果设计人在收到业主要求书面澄清的通知后15天内（以设计人收到通知的日期为准）未做任何书面答复，则业主不予支付，直到设计人作出书面澄清为止。

- 7．4  审查

设计人应保存能清楚证明有关勘察设计工作时间和支付费用记录，并在业主有要求时允许业主指派的人员进行审查。

- 7．5  暂定金额

本合同的暂定金额为工程勘察设计费的 5%。这项金额应按业主的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。

如果使用暂定金额进行某项额外勘察设计工作，其费用应按设计人投标报价中相应项目的基本单价 和实际发生的工作量经业主核定后支付。

- 7．6  勘察设计费用的调整

在合同实施期间，若由于国家颁布了新的政策、法规、标准导致勘察设计费用的变化，则应根据合同专用条款的规定进行相应调整。

- 7．7  质量保证金

为保证设计单位的设计质量和设计服务，按设计费用合同总额5%作为本项目的质保金，待项目交工证书签发后28天内支付。

第八条    其  它

8．1  法律和法规

本合同必须服从国有现行法律和法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

- 8．2  转包和分包

（1）禁止设计人将本合同规定的勘察设计任务转包。

（2）没有业主的同意，设计人不得将勘察设计工作的任何部分分包。即使得到了业主的同意，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对其分包人的工作负全部责任。

8．3  版权

设计人拥有其设计文件的版权。业主有权为本工程之目的使用或复制此类文件，事先不需要取得设计人许可。业主对所提供的资料及本工程的科研成果拥有版权，未经业主许可，设计人不得复制或出版。

- 8．4  利益的冲突

除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与业主的利益有冲突的任何活动。

- 8．5  争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在设计人和业主之间达成一致意见。如未能达成一致，可提交合同专用条款中规定的仲裁委员会仲裁。仲裁决定具有最终法律效力，其仲裁费用由败诉方承担，或按裁决由双方按比例分担。

说 明：合同专用条款是在通用条款明确指出要在合同专用条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关的规定（如异常气候条件等），是必备的配套条件，不能缺少，否则，通用条款就不完善。合同专用条款的编号应与合同通用条款一致。

根据本项目的具体情况，对勘察设计合同通用条款的内容做如下修改和补充：

第一条 定义和解释

1．1 本款最后一句修改为：本次进行勘察设计招标的项目为                    公路工程勘察设计。合同段划分为           ①

1．3 本款最后一名修改为：

1．4 本款最后一名修改为：

第四条  设计人的责任与义务

4．6 根据本项目特点，特制定本项目勘察设计技术要求如下：

4．11在本款末增加以下内容：“按照工程进展，设计人应根据工程需要按照业主要求派遣不少于2名的计代表常驻施工现场，其中至少有一名设计代表为负责本勘察设计项目的分项负责人或项目负责人，否则，设计代表将被视为不合格，按设计人违约处理”。

增加4.19、4.20、4.21和4.22款：②

4．19  设计人应在收到业主或业主委托单位或上级主管单位提出的审查意见后      天内，完成对初步设计文件或施工图设计文件的修改；若超过本款规定的期限，将视为设计人违约，每延期1天，计扣设计人相应阶段设计合同价2‰的违约金。

4．20  负责                 公路工程全线总体勘察设计的设计人 ，除应按合同规定完成本合同段的勘察设计工作外，还应负责全线的总体勘察设计及各合同段、各专业设计文件的协调、汇总工作，包括协调、统一文件的编制，编制说明和汇编总概（预）算等相关工作，并对全线工程勘察设计的整体性负责，由此可能发生的一切相关费用均应计入投标价中，业主将不另行支付。

4．21 负责第        合同段的设计人应配合负责全线总体勘察设计的设计人做好有关勘察设计的协调工作。本合同段设计人为配合上述工作可能发生的一切费用，均应计入投标人的投标报价中，业主将不另行支付。

注：①、②应根据公路工程勘察高驻地招标项目具体情况填写。

4．22               公路工程（交通工程）及沿线设施的勘察设计工作，应考虑      省（自治区/直辖市）高速公路监控、通信及收费系统的联网需要，设计人为履行上述义务而可能发生的一切费用均应计入勘察设计报价中，业主将不另行支付。

第五条   违约与赔偿

5．2 在本款末增加：

（9）如果初步设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过业主或业主委托单位或上级主管单位的审查时，业主有权中止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并可按合同价的5%～10%计扣设计人的违约金。

（10）在初步设计过程中，如果设计人未能按照招标文件规定的时间向其他合同段的设计人提供相应勘察设计资料的，每延期1天，业主将按初步设计合同价的5‰计扣设计人的违约金，并支付给遭受延误的其他合同段的设计人作为赶工费。

（11）设计人未按规定时间提供施工图设计的，每延期1天，业主将按施工图设计合同价的5‰计扣设计人的违约金。

第六条  合同的生效、变更与终止

6．3 履约保函的金额为合同价的5%。

第七条  费用与支付

7．1 在本款末增加以下内容：业主向中标实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算中勘察设计费的审批额，勘察设计费超出审批部分业主将予扣除，不足部分业主将不另行支付。

7．2 本款最后一句修改为：如在规定时间内设计人没有收到付款的，则每延期30天（不足30天按30天计），业主应付给设计人拖欠金额的4‰的滞金。

7．6 本款修改为：在合同实施期间，本项目设计费用不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。

第八条  其它

8．5 仲裁机构为               仲裁委员会。

本工程的勘察设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通部关于公路勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及招标项目所在省（自治区/直辖市）关于公路工程勘察设计方面的文件、规定。

设计人在勘察设计工作使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主的指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行勘察设计。

设计人在勘察设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

一、公路工程（不含交通工程）勘察设计

1．（JTJ 001—97）           《公路工程技术标准》

2．（JTJ 002—87）           《公路工程名词术语》

3．（JTJ 003—86）           《公路自然区划标准》

4．（JTJ 004—89）           《公路抗震设计规范》

5．（JTJ/T 006—98）         《公路环境保护设计规范》

6．（JTJ 061—99）           《公路勘测规范》

7．（JTJ 064—98）           《公路工程地质勘察规范》

8．（JTJ 062—91）           《公路桥位勘测设计规范》

9．（JTG G30—2002）        《公路工程水文勘测设计规范》

10．（JIJ 051—93）           《公路土工试验规程》

11．（JTJ 011—94）           《公路路线设计规范》

12．（JTJ 013—95）           《公路路基设计规范》

13．（JTJ 014—97）           《公路沥青路面设计规范》

14．（JTG D40—2002）        《公路水泥混凝土路面设计规范》

15．（JTJ 018—96）           《公路排水设计技术规范》

16．（JTJ 021—89）           《公路桥涵设计通用规范》

17．（JTJ 022—85）           《公路砖石与混凝土桥涵设计规范》

18．（JTJ 023—85）           《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

19．（JTJ 024—85）           《公路桥涵地基与基础设计规范》

20．（JTJ 025—86）           《公路钢结构桥涵设计规范》

21．（JTJ 026—90）           《公路隧道设计规范》

22．（JTJ 074—94）           《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》

23．（GB/T 50283—99）       《公路工程结构可靠度设计统标准》

24．（GBJ 50162—92）        《道路工程制图标准》

25．（交公路发[1995]1036号） 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

26．（交公路发[1996]610号）  《公路基本建设工程概算、预算编制方法》

27．（交公路发[1992]65号）   《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》

28．（交公路发 [1996]612号） 《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》基价表

29．（交公路发[1996]610号）  《公路工程机构台班费用定额》

30．（建标[1999]278号）      《公路建设项目用地指标》

31．（公设技字[2000]285号）  《公路基本建设工程交通工程概（预）算编制的规定》

二、公路工程（交通工程）勘察设计

1．（GESC 09.89）            《工业企业程控用户交换机设计规范》

2．（YD 2002—92）          《长途通信干线电缆线路工程设计规范》

3．（YDJ 44—89）            《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》

4．（YDJ 26—89）            《通信局（站）接地设计暂行技术规定》

5．（YDJ 39—90）            《通信管道工程施工及验收技术规范》

6．（GB 50198—94）          《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

7．（GB 50174—93）          《电子算机机房设计规规范》

8．（ITU—T）                《国际电工协会系列标准》

9．（GB 50057—94）          《建筑物防雷设计规范》

10．（JGJ/T 16—92）           《民用建筑电气设计规范》

11．（YD 39—90）            《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》

12．（YD 5051—97）          《本地网通信线路工程验收规范》

13．（GBJ 232）               《电气装置安装工程规范》

14．（GB 50174—93）          《电子计算机房设计规范》

一、招标人向各投标人提供下列原始文件

1．前一阶段（工可阶段或初步设计阶段）研究或设计的成果文件及相应的批件（复印件）各一份。

二、下述资料由设计人依据设计需要自行搜集

公路工程（不含交通工程）勘察设计：

投标人应根据实际需要，自行搜集或购买全部地形图、地质图、规划图及所涉及的其他图纸或资料，自费进行工程测量、工程勘察、研究试验及有关协调（包括签订协议）、调查和资料搜集等工作。

公路工程（交通工程）勘察设计

1．相关路网交通工程设施的配置资料（包括通信、监控、收费、安全、照明设施）。

2．沿线高压供电的资料。

3．沿线公用通信网的资料。

4．沿线气象、环境、人文景观的有关资料。

5．相关路网的管理运营体制资料。

6．相关路网服务设施设置情况的资料。

7．与交通工程相关的规划资料。

合同书格式①

本合同书由             （以下简称“业主 ”）与            （以下简称“设计人”）于      年   月           于     日签署。

业主通过    月    日的中标通知书接授了设计人以人民币          元为        公路工程勘察设计所做的投标，双方达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

（1）合同书及附件（含澄清文件，如果有）；

（2）中标通知书；

（3）投标书；

（4）勘察设计合同专用条款；

（5）勘察设计合同通用条款；

（6）勘察设计技术标准与规范；

（7）勘察设计工作量及报价清单表；

（8）勘察设计工作量计算及报价计算说明；

（9）项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；

（10）勘察设计工作大纲。

二、上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

三、勘察设计周期初步安排如下：

（1） 初步设计阶段勘察和设计：      年    月     日之前应向招标人提交初步设计文件。

（2） 初步设计文件的审查、修改及批复阶段：      年    月     日～      年     月    日。

- 施工图设计阶段勘察和设计：       年    月     日～       年     月    日。

- 施工图审查阶段：       年    月     日～       年     月    日（  　　 年    月

日之前应向招标人提交施工图纸和工程量清单）。

（5）征地拆迁图编绘：       年    月     日之前完成

（6）施工配合服务：       年（    天）。

四、业主和设计人双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计合同条款的规定。

注：本合同书格式适用于招标范围含初步设计和施工图设计的招标。

五、最终提交的设计文件份数。

1．为预审提供的初步设计正式文件    　  份，初步设计简本        份；根据预审查意见修改后的初步设计文件     　 份；初步设计正式批复后出版最终初步设计文件    　  份；

2．设计人应向业主提交最终成果的书面计算书一分，全部存档图纸的光盘两张。

六、付款方式：本合同的总金额是完成本合同所规定义务的一切费用。除暂定金额之外，其余由设计人包干使用，业主将按进度分期支付。

（一）勘察设计费

1．在签订合同书后28天内业主预付初步设计费用的        %作为预付款；

2．初步设计按期完成后将初步设计文件送至业主处，支付工程勘察中的全部初测费用及初步设计费用的         %；

3．初步设计文件经业主或上级主管部门审查、修改批准后支付初步设计费用的     %；

4．施工图勘察外业完成经业主验收合格后支付工程勘察中的全部定测费用及施工图设计费的　　　%;

5．施工图设计文件按期完成后并送至业主处，经业主或上级主管部门审查、修改批准后支付施工图设计费的　　　　%；

6．施工图纸及工程量清单按期完成后并送至业主处，业主施工招标完成并与施工单位签订施工合同之后，支付施工图设计费的　　　　%；

7．本项目工程颁发交工证书后28天内，剩余的      %的施工图设计费经业主及项目总监理工程师确认后一次结清。

（二）后续服务费

在本项目施工阶段，业主每半年向设计人支付一次后续服务费，直至颁发工程交工证书止全部付清。

七、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

八、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，设计费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

九、本合同书一式       份，正本二份，双方各执行一份，副本　　份，业主        份，设计人     份。

业          主：  （单位全称） （盖章）              设    计    人：   （单位全称）（盖章）

法 定 代 表 人                                       法 定 代 表 人

或                                                   或

其授权的代理人：        （职务）                     其授权的代理人：       （职务）

（姓名）                                            （姓名）

（签字）                                            （签字）

地          址：                                      地         址：

电          话：                                      电         话：

日          期：                                      日         期：

廉政合同格式

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目业主         （以下称甲方）与设计人（全称）（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行      公路工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权力和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权力。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

第四条   违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程勘察设计市场和处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至本合同失效之日止。

第七条  本合同作为               ①公路工程勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

业          主：   （单位全称）（盖章）          设    计    人：（单位全称）　　（盖章）

法 定 代 表 人                                  法 定 代 表 人

或        							            或

其授权的代理人：      （职务）                  其授权的代理人：       （职务）

（姓名）        						     	   （姓名）

（签字）                                          （签字）

地          址：                		  		    地          址：

电          话：      				    		电          话：

日          期： 			                 	日          期：

甲 方 监督单位：  （全称）  （盖章）            乙 方监 督单位： （全称）　（盖章）

注：①按合同具体内容填写。

履约保函格式

致：（业主全称）

鉴于（设计人全称）（下称“设计人”）与（业主全称）（下称“业主”）签订了合同书，并保证按合同规定承担该合同段的勘察设计任务，我行愿意出具保函为设计人担保，担保金额为人民币（大写）                               　　　　元　　　　　元（￥         元）。

本保函的义务是：我行在接到业主提出的因设计人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任

和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14天内，在上述担保金额的限额内向业主支付任何数额的款项，无须业主出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求业主应首先向设计人索要上述款项。我们还同意，任何对合

同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函直至本项目业主签收最后一批初步设计文件/施工图设计文件①后28天内一直有效。

担  保  银   行：（银行全称）　（盖章）

法 定 代 表 人

或

其授权的代理人：    （职务）

（姓名）

（签字）

日          期：     年   月    日

注：①按具体招标内容填写。

省（自治区/直辖市）

公路工程勘察设计

（第       合同段）

投 标 文 件

第一卷  商　务　文　件

投标人：       （盖章）

年    月

标　前　页①

投标人②：

项目负责人： 姓名： 性别： 年龄： 现任职务： 职称：

设计周期（天）③：

后续服务的承诺④：

优惠条件：

投    标    人：    （全称）（盖章）

法 定 代 表 人

或

其授权的代理人：      （职务）

（姓名）

（签字）

日         期：       年    月    日

注：①投标人在标前页中填写的内容必须与其投标文件一致，若不一致，将以招标人宣读的标前页内容为准。

②投标人要填写：投标人名称；若为联合体，则还应写明主办人及各成员单位名称 ；若有分包计划，则还需写明拟定的分包人的名称，资质等级。

③勘察设计周期要写明自签订合同之日起，完成设计工作的时间（天数）。

④后续服务的承诺要写明服务的天数及主要人数。

第一篇   投标书格式

致：  （招标人全称）    ：

1．经考察现场和研究     （项目名称 ）     公路（第       合同段）公路工程的勘察设计招标文件的合同条款、规范、勘察设计清单和其它有关文件（含第    号至第    号补遗书）后，我方就上述勘察设计任务及相关服务进行投标，投标价见报价清单。

2．一旦我方中标，我方保证在收到中标通后书后     天内开始勘察设计，并在勘察设计合同书所规定的时间内完成通知要求的勘察设计任务。

3．如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价        %的银行保函做为履约保函，共同地和分别

地承担责任。

4．我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

5．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知和本投标书是我们双方合同的组成部分。

6．我方以金额为人民币        万元投标担保与本投标书同时递交。

7．在此我方郑重承诺：我方将按业主的要求提供高质量的后续服务。

投标人地址：                                       投    标    人： （全称）（盖章）

邮 政 编码：                                 法 定 代 表 人

电      话：                                                   或

传      真：                                  其授权的代理人：   （职务）

（姓名）

（签字）

日          期：    年    月   日

说明：①由投标人根据招标项目具体情况填写，如招标项目划分合同段，应依投标合同段填写：公路工程（不含交通工程）/公路工程（交通工程）等。

第二篇      授权书格式

（法人授权代理人授权书）

致：  （招标人全称）

本授权书宣告：     （投标申请人） （单位法人职务） （姓名）   合法地代表我单位，授权 （被授权人所在单位详细名称）   的  （被授权人职务） （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在                    发　　　　　　　　　　公路工程勘察设计的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人（或业主）协商，签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

投    标    人： （全称） （盖章）

法 定 代 表 人

或

其授权的代理人：     （职务）

（姓名）

（签字）

日         期：       年    月    日

注：在授权书后应附有经公证机关加盖钢印章并由公证员签字的公证书，若投标文件中缺少公证书或公证书不满足要求，招标人将认为其初步评审（符合性审查）不合格，并将其作为废标处理。

第三篇      投 标 担 保

投 标 保 函 格 式

致   （招标人）      ：

鉴于     （投标人全称）       （以下称“投标人”）于     年    月    日递交了公路工程勘察设计的投标文件。

（银行名称）        （以下称“本行”）在此立约担保向                         （以下称“招标人”）支付总金额人民币        　   万元的保证金。

本保函的义务条件是：

1．如果投标人在投标书规定的投标有效期内撤回投标书；或

2．如果投标人不接受依据投标须知第23条的规定对其投标价的修正；

3．如果投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知后：

（1）不能或拒绝按投标须知的要求签署合同书；或

（2）不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保函。

而招标人一旦指明了产生上述情况之一，则本行在接到招标人的第一次书面要求后14天内就支付上述数额之内的任何金额，并不需要招标人申述和证实他的要求。

本保函在投标须知中规定的投标有效期满后或招标人延长的投标有效期满后28天内保持有效，本行不要求得到延长有效期的通知，但任何索赔要求应在有效期内送到本行。

银 行  名 称：    （全称）（盖章）

银行授权代表：    （姓名）（签字）

电        话：

地        址：

邮        编：

日        期：      年    月      日

注：投标人应将投标担保的复印件装订在投标文件正、副本之内。如投标担保采用银行保函，则保函格式应符合上述格式的要求。

第四篇   资格审查文件主要内容及更新资料

投标人应按通知资格预审后的新情况对资格预审材料进行更新或补充，并重新提供下列A、B、C、D、E、F各表。

投标人提供的相关证明材料应符合招标人的要求①，否则招标人对该证明情况将不予考虑。

注：①招标人对于投标人提供的证明材料的具体要求见《资格审查文件主要内容及更新资料》表注的相应内容。

- A　投标人基本情况表

| 投标人全称 |  | 在联合体中职责 | （主办人或成员单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标方式 | （独立或联合体） | 主要业务 |  |
| 工程勘察资质等级 |  | 工程设计资质等级 |  |
| 营业执照编号 |  | 成立日期 |  |
| 工程技术人员总人数 |  | 资产净值（万元） |  |
| 行政负责人 | 1．姓名： 2. 职务： 3. 职称： |  |  |
| 技术负责人 | 1．姓名： 2. 职务： 3. 职称： |  |  |
| 联系方式 | 1．地址： 2. 邮编： 3. 电话： 4. 传真： 5. E-mail 6. 联系人： |  |  |
| 开户银行 | 1．户名： 2. 开户行： 3. 账号： |  |  |

注：在本表后应附投标人营业执照副本的彩色扫描件（彩色扫描后彩色打印输出），并盖章。

- B  投标人已完成项目情况

| 起讫时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①投标人应将近5年内已完成的类似勘察设计项目情况填入本表中。

②项目概况包括：项目名称、项目等级、规模、总投资、设计周期、设计负责人。

③完成情况：指初步设计已批复/施工图设计已通过审查。

④投标人应随本表出具所填项目的中标通知书（或合同文本）（复印件）和项目业主对其履约情况的证明材料（复印件），否则，招标人将不考虑投标人所填项目的业绩。合同文本应含用：项目名称，甲、乙方单位名称，勘察设计工作内容、工作时间，甲、乙方单位签约人签字及单位公章等内容。

C   投标人正在承担的项目情况

| 起讫时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①投标人应如实将正在测设中或已中标还未签订合同（包括已签订合同但尚未开始）的主要公路勘察设计项目情况填入本表中。

②项目概况包括：项目名称、项目等级、规模、总投资、设计周期、设计负责人。

③投标人应随本表出具所填项目的中标通知书（或合同文本）（复印件）和项目业主出具的证明材料（复印件）。否则，招标人将不考虑投标人所填项目的业绩。合同文本应含有：项目名称，甲、乙方单位名称，勘察设计工作内容、时间，甲、乙方单位签约人签字及单位公章等内容。

- D  项目负责人及分项负责人基本情况表

| 人 员 安 排 | 姓 名 | 性 别 | 所学专业 | 现任职务及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．项目负责人 |  |  |  |  |
| 2．……分项负责人 |  |  |  |  |
| 3．……分项负责人 |  |  |  |  |
| 4．……分项负责人 |  |  |  |  |
| 5．……分项负责人 |  |  |  |  |
| 6．……分项负责人 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：①投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出项目负责人及各分项负责人，如路线设计分项负责人、路基路面设计分项负责人、通信系统设计分项负责人、临控系统设计分项负责人、收费系统设计分项负责人。

②投标人应按表E格式分别填写本表所列人员的资历。

- E  主要人员资历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 学位 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| 职称 |  | 在本合同中拟任职 |  |  | 为投标人服务时间（天） |  |  |  |  |  |  |  |
| 学历 |  | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  | 该项目中任职 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 3．获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本人签字：

注：项目负责人或分项负责人在近5年内的勘察设计经历，应提供业主的证明材料或其它有效证明文件。

职称资格证书彩色扫描件（彩色扫描后彩色打印输出）

- F后续服务人员资历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 学位 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| 职称 |  | 在本合同中拟任职 |  |  | 为投标人服务时间（天） |  |  |  |  |  |  |  |
| 学历 |  | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  | 该项目中任职 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 3．获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本人签字：

注：后续服务人员在近5年内的勘察设计经历，应提供业主的证明资料或其它有效证明文件。

职称资格证书彩色扫描件（彩色扫描的彩色打印输出）

第五篇     联合体协议书

（甲单位名称）  、  （乙单位名称）、 ……     自愿组成联合体，参加          公路工程勘察设计的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1． （甲单位名称）  为联合体主办人，  （乙单位名称）、 ……    为联合体成员。

2．联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体授权联合体主办人对联合体各成员的资格预审申请资料进行统一汇总后一并提交给招标人，联合体主办人所提交的资格预审申请书已代表了联合体各成员的真实情况。

（2）若资格预审合格，投标工作将由联合体授权主办人负责；联合体主办人合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定。

a．联合体主办人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带的和各自的法律责任。

b．联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括支付）均由联合体主办人负责；

（5）投标工作和联合体在中标后勘察设计过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3．本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后自行失效。

4．本协议书一式      份。其中：正本      份 ，送交业主一份，联合体主办人及成员各     份；副本     份，联合体主办人及成员各执      份。

签订协议单位：

甲单位名称：    （全称）（盖章）                         甲单位名称：  （全称）（盖章）

法定代表人：       （职务）                             法定代表人：     （职务）

（姓名）                                              （姓名）

（签字）                                              （签字）

日     期：      年    月     日                        日      期：     年    月   日

第六篇       分包人表

| 分包人名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟分包的勘察设计任 务及其工作量 |  |  |  |
| 分包工作量占总工作 量的比例（%） |  |  |  |
| 分包人完成类似勘察 设计任务的经历 | 注：本栏应写明分包人以往做过的类似勘察设计任务，包括工程名称、工程地 点、造价、勘察设计周期和其业主的姓名和地址 |  |  |
| 拟配备主要人员的情况 | 注：本栏应写明分包人拟配备的主要人员，包括姓名、性别、年龄、职称、拟担 任职务、工作经历等内容。 |  |  |

注：在本表后应附有分包人的营业执照、资质证书（复印件）

第七篇        勘察设计工作大纲

- （10000字以内）

一、项目概况

二、勘察设计工作内容、工作方案及计划工作量

三、勘察设计进度计划

四、勘察设计项目组织机构及主要人员安排

五、勘察设计质量保证体系

六、后续服务工作安排

七、其它

省（自治区/直辖市）

公路工程勘察设计

（第       合同段）

投 标 文 件

第二卷   技术文件

投标人：         （盖章）

年     月

第八篇     技术建议书

（30000字以内）

一、公路工程（不含交通工程）勘察设计

1．对招标项目的理解

2．对招标项目所在地区建设条件的认识

3．总体设计思路

4．工程造价初步测算

5．招标项目勘察设计的特点及关键性技术问题的对策措施

6．必要的图纸

二、公路工程（交通工程）设计

1．对招标项目的理解

2．对招标项目区域道路网规划、交通量发展和交通组织的认识

3．交通工程系统设计理念

4．工程造价初步测算

5．招标项目勘察设计的特点及关键性技术问题的对策措施

（主要针对本项目安全系统、监控系统、收费系统、通信系统、照明系统等的关键性问题和解决方案作出说明。）

6．必要的图纸

注：①技术建议书采用标准图框A3幅面，单独装订成册（仅限一册，含文字说明、工程估算在内，总页数不超过100页）

②上述规定投标人必须严格遵照执行，否则，投标文件按废标处理。

| 297mm | 年 月 |
| --- | --- |
|  | 时间 |
|  | 图号 |
|  | （图名） |
|  | 公路工程 |
|  | 投标人 |

图框格式

420㎜

注：上、下及右页边距分别为1㎝，左页边距为2.5㎝。

省（自治区/直辖市）

公路工程勘察设计

（第      合同段）

投  标  文  件

第三卷  报价清单

投标人：     （盖章）

年      月

第九篇    勘察设计工作量及报价清单说明

1．“勘察、设计工作量及报价清单”应与“投标须知”、“勘察设计合同条款”和“勘察设计技术标准和规范”一起使用。投标人应根据本招标项目前一阶段（工可阶段或初步设计阶段）批复意见和强制性要求，按照本招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，认真阅读分析本招标项目勘察设计原始资料，在编制完成技术建议书和勘察设计工作大纲的前提下，慎重提出“勘察、设计工作量及报价清单”，并以此做为本招标项目勘察设计费的基础。

2．投标人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通部有关标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的勘察设计工作，并将勘察设计费计入相应的报价项目中。“勘察、设计工作量及报价清单”所列的报价，应包括测量、勘察、测试、设计以及专题研究等为完成本招标项目勘察设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的勘察设计费和后续服务费。

3．公路工程勘察设计各阶段工作量及费用划分比例，应符合国务院价格主管部门制定的《工程勘察设计收费标准》（2002修订本）的规定。

4．“勘察、设计工作量及报价清单”为通用表格，投标人应根据本招标项目（第     合同段）工作内容，严格按照表格格式填写，以免遗漏或有误。投标人没有报价的项目，业主将认为有关费用已包含在其它项目中，不另行支付。

5．投标人在“勘察、设计工作量及报价清单”中的报价应以人民币为单位。

6．“勘察、设计工作量及报价清单”应单独密封在第二个信封中，并注明“投标文件第三卷《报价清单》”。投标人应按照“投标须知”第16条第16.1款规定递交投标文件。

7．投标人应在“勘察、设计工作量及报价清单”后附详细的计算说明，包括计算方法、取费依据等，以便招标人对投标人勘察设计报价的合理性作出判断。

- A  勘察工作量及报价清单表

第     合同段                                                        单位：元（人民币）

| 编号 | 项目 | 计量单位 | 实物工作量 | 单价金额 | 合价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公路工程勘察 |  |  |  |  |
| 100 | 初勘（测） |  |  |  |  |
| 101 | 公路 |  |  |  |  |
| -a | 二、三级公路 |  |  |  |  |
| -b | 一级公路 |  |  |  |  |
| -c | 高速公路 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 102 | 桥梁 |  |  |  |  |
| -a | 一般桥梁 |  |  |  |  |
| -c | 特殊桥梁 |  |  |  |  |
| -c.1 | 河槽内桥梁 |  |  |  |  |
| -c.2 | 河滩内桥梁 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 103 | 隧道 |  |  |  |  |
| -a | 一般隧道 |  |  |  |  |
| -c | 特殊隧道 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 104 | 立体交叉 |  |  |  |  |
| -a | 互通式立体交叉（一般型） |  |  |  |  |
| -c | 互通式立体交叉（特殊型） |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 110 | 详勘（测） |  |  |  |  |
| 111 | 公路 |  |  |  |  |
| -a | 二、三级公路 |  |  |  |  |
| -b | 一级公路 |  |  |  |  |
| -c | 高速公路 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 112 | 桥梁 |  |  |  |  |
| -a | 一般桥梁 |  |  |  |  |
| -c | 特殊桥梁 |  |  |  |  |
| -c.1 | 河槽内桥梁 |  |  |  |  |
| -c.2 | 河滩内桥梁 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 113 | 隧道 |  |  |  |  |
| -a | 一般隧道 |  |  |  |  |
| -c | 特殊隧道 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 114 | 立体交叉 |  |  |  |  |
| -a | 互通式立体交叉（一般型） |  |  |  |  |
| -c | 互通式立体交叉（特殊型） |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 通用工程勘察 |  |  |  |  |
| 120 | 地形测量 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 121 | 工程地质勘察 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 工程勘察收费小计(A)=公路工程勘察(初勘[测]+详勘[测])+通用工程勘察+其它 A： 元（人民币） |  |  |  |  |  |

注：①地质灾害集中的山区公路、长大隧道及独立大桥梁，超出“公路工程勘察设计规程”常规范围的工程勘察，执行通用工程勘察收费标准。

②公路工程勘察中的1：2000地形图是按照宽度0.4公里计算收费的，采用航测时，宽度为06公里，超出的0.2公里，按照通用工程勘察收费标准另行计算。

③对于一次勘察，施工图阶段的补充定测，正线长度在30公里以下的独立项目，桥梁、隧道、立体交叉的勘察收费附加调整系数，参见《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）表14.3-2。投标人应在本清单中详细列明。

- B 设计工作量及报价清单表

第     合同段                                                   单位：元（人民币）

| 编号 | 项目 | 计量单位 | 实物工作量 | 单价金额 | 合价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公路工程设计 |  |  |  |  |
| 200 | 初步设计 |  |  |  |  |
| 201 | 公路 |  |  |  |  |
| -a | I级 |  |  |  |  |
| -b | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| -c | Ⅲ级 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 202 | 桥梁 |  |  |  |  |
| -a | I级 |  |  |  |  |
| -b | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| -c | Ⅲ级 |  |  |  |  |
| -c.1 | 河槽内桥梁 |  |  |  |  |
| -c.2 | 河滩内桥梁 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 203 | 隧道 |  |  |  |  |
| -a | I级 |  |  |  |  |
| -b | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| -c | Ⅲ级 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 204 | 立体交叉 |  |  |  |  |
| -a | I级 |  |  |  |  |
| -b | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| -c | Ⅲ级 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 205 | 交通工程及沿线设施 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 206 | 环保、水保及绿化景观设计 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 207 | 专题研究 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 210 | 施工图设计 |  |  |  |  |
| 211 | 公路 |  |  |  |  |
| -a | I级 |  |  |  |  |
| -b | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| -c | Ⅲ级 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 212 | 桥梁 |  |  |  |  |
| -a | I级 |  |  |  |  |
| -b | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| -c | Ⅲ级 |  |  |  |  |
| -c.1 | 河槽内桥梁 |  |  |  |  |
| -c.2 | 河滩内桥梁 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 213 | 隧道 |  |  |  |  |
| -a | I级 |  |  |  |  |
| -b | Ⅱ级 |  |  |  |  |
| -c | Ⅲ级 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 214 | 立体交叉 |  |  |  |  |
| -a | I级 |  |  |  |  |
| -b | Ⅱ级 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| -c | Ⅲ级 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 215 | 交通工程及沿线设施 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 216 | 环保、水保及绿化景观设计 |  |  |  |  |
| 217 | 专题研究 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 220 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 工程设计收费小计(B)=初步设计+施工图设计+其它 B： 元(人民币) |  |  |  |  |  |

注：①公路、桥梁、隧道、立交的等级分类和复杂程度，参见《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）表6.3-1和表6.3-2。

②公路工程设计阶段工作量，参见《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）表6.3-1。

③本清单表中“其他”是指工程设计实际需要或提供相关服务收取的费用。包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。

C   公路工程勘察设计报价清单汇总表

工程勘察收费A： 元（人民币） 工程设计收费B： 元（人民币） 暂定金额C： 元（人民币） 工程勘察设计收费总金额A+B+C： 元（人民币） 优惠金额D： 元（人民币） 最终投标总报价A+B+C－D： 元（人民币） 大写 元（人民币） 根据以上分析计算，我们宣布：我们愿以投标价人民币 （大写） 元［￥（小写） 元］，完成本招标项目（第 合同段）规定的所有工作内容和工作，并接受本招标项目招标文件第二章《投标须知》第23条规定的对本投标价进行的“算术性修正”。同时，我们承诺：本投标价最终受本招标项目招标文件第四章《勘察设计合同专用条款》第7条第7.1款的约束和调整。 投 标 人： （全称）（盖章） 法 定 代 表 人 或 其授权的代理人： （姓名） （签字） 日 期： 年 月 日

注：暂定金额应按照《勘察设计合同通用条款》第7.5条规定计划，本招标项目的暂定金额为工程勘察设计费的5%。

- D 勘察设计工作量计算及报价计算说明

（项目名称） 公路工程勘察设计

招标评标办法

第一条  为保证评标的公平和公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国招标投标法》、国家发展计划委员会等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、交通部《公路工程勘察设计招标投标管理办法》和《公路工程勘察设计招标评标办法》等有关规定，结合本项目招标文件要求，特制定《      项目名称     公路工程勘察设计招标评标办法》。

第二条  评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则。任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

第三条  本招标项目的评标工作是按照招标文件规定的主要评标标准、办法和本评标办法的具体评价指标，采用综合评价方法，对所有投标人的投标文件进行综合评审和比较，提出中标、废标或重新招标等评标意见，编写评标报告。

第四条  评标工作按以下程序进行：

（一）投标文件第一个信封

1．符合性审查；

2．澄清(如果需要)；

3．评审打分

（二）投标文件第二个信封

1．符合性审查；

2．澄清(如果需要)；

3．评审打分

（三）综合评价，提出评标意见；

（四）编写评标报告。

第五条  开标时，招标人应当众拆封投标文件第一个信封（商务文件和技术文件），宣读投标人名称、

投标文件签署情况及商务文件中标前页的主要内容。投标文件中第二个信封（报价清单）不予拆封，并妥善保存。开标过程应当记录，并存档备查。

第六条  评标阶段应当对投标文件的实质性内容进行初步评审（符合性审查），判定其内容是否翔实可靠、是否满足招标文件实质性要求。

第七条  投标文件第一个信封通过初步评审（符合性审查）的主要条件：

(一)投标文件按照招标文件的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

(二)投标文件中法定代表人或法定代表人授权代理人的签字齐全；

(三)投标文件中标明的投标人与资格预审的投标申请人未发生实质性改变，联合体成员未发生变化；

(四)按招标文件的规定提供了授权代理人授权书，并附有公证机构公证书；

(五)以联合体形式投标的，提交了联合体协议，并附有联合体各方的资质证明材料；

(六)有分包计划的，提交了分包计划，并附有对分包单位的资质要求

第八条  投标文件第二个信封通过初步评审（符合性审查）的主要条件：

(一)勘察设计取费依据符合现行公路工程勘察设计取费标准规定；

(二)勘察设计取费计算方法合理；

(三)勘察设计取费计算清单明晰。

第九条  招标人只对通过初步评审（符合性审查）的投标人的投标文件进行详细评审。详细评审工作由招标人依法设立的评标委员会负责。评标委员会成员从交通部或省级交通主管部门专家库中抽选的专家和招标人代表组成。

第十条  在详细评审时，招标人可要求各投标人陈述其对本招标项目的勘察设计思路和设计理念（陈述内容及要求详见本招标项目“投标须知”附件2《陈述提纲》）。投标人陈述安排在评标委员会详细评审各投标人投标文件的第一个信封之后，招标人应在此之前告之各投标人做好陈述准备。

第十一条  投标人在接到招标人要求陈述的通知之后，如果拒不参加或不按规定派合格人员到场陈述的，取消其参与评标的资格。如果投标人陈述与其投标文件有实质性不符的，以其投标文件为准。

第十二条  招标人在对第一个信封通过初步评审（符合性审查）的投标人的信誉和经验、人员素质、管理水平、技术建议、质量保证措施和后续服务保证措施分别评审打分后，在监督机构在场的情况下，拆封投标人的第二个信封（报价清单），对第二个信封进行初步评审（符合性审查）并评审打分。

第十三条  评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明，投标人不得拒绝。

投标人须以书面形式提供澄清或说明内容，并作为投标文件的组成部分。澄清和说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

第十四条  经过澄清后，投标文件第一个信封未通过初步评审（符合性审查）的，评标委员会可以宣布其投标无效。投标文件第二个信封未通过初步评审（符合性审查）的，其报价评分为零。招标人不允许投标人通过修正和撤消其不符合要求的差异而使之成为符合要求的投标文件。

第十五条  投标报价的算术性修正

评标委员会将对投标文件第一个信封和第二个信封均通过初步评审（符合性审查）的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误给予修正。修正的原则如下：

(一)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(二)单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

(三)合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

第十六条  算术性修正后的报价，评标时将书面通知投标人，投标人应确认算术性修正后的报价；如投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，招标人有权没收其投标担保。

第十七条  本招标项目的评分取值为百分制。评标委员会对投标文件的评审打分的主要内容和分值范围划分如下：

评分内容                             取 值              取值范围

投标文件第一个信封：

(一)投标人的信誉和与本项目相关的具体经验                          （5～15）

(二)拟从事本项目人员的资格和能力        _______________________   （25～35）

(三)对本项目的理解和技术建议            _______________________   （25～35）

(四)工作计划和质量管理措施              ________________________  （5～15）

(五)技术设备投入                        ________________________  （0～10）

(六)后续服务                            ________________________  （5～15）

投标文件的第二个信封：

(七)报价                                ________________________  （0～10）。

第十八条  报价得分以平均报价为依据进行评分。平均报价是指投标文件第一个信封和第二个信封均通过初步评审（符合性审查）的投标人的实际报价的平均值。具体计算方法如下：

(一)投标人实际报价低于平均报价的，报价得分为最高得分；

(二)投标人实际报价高于平均报价的，报价得分=（0～10）×所有投标人的平均报价／投标人的报价；

第十九条  评标委员会成员应当按照评标细则的规定，独立评分并署名。评标委员会应当对投标人进行综合评价，综合计算得分结果并排列顺序。

第二十条  评标委员会经评审，认为所有投标都不满足招标文件要求的，可以否决所有投标。出现下列情况之一的，招标人应当重新招标：

（一）所有的投标文件均未通过商务文件、技术文件符合性审查；

（二）所有的投标文件均不能满足招标文件要求。

第二十一条  评标委员会应当在评标工作完成后，依据对投标人综合得分结果的排序高低推荐2名中标候选人，并向招标人提出书面评标报告。

评标委员会的评标报告应包括以下内容（格式见附件1.1）：

（一）评标工作回顾

（二）评标委员会组成情况

（三）废标情况说明

（四）澄清、说明事项纪要

（五）综合评价后的投标人排序

（六）评标结果和推荐的中标候选人

（七）附表

（八）评标细则

第二十二条  评标委员全体成员应当在评标报告上签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

第二十三条  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处，不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

第二十四条  招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，招标人也可授权评标委员会直接确定中标人。

第二十五条  综合评分排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。如果没有符合评标规定的下一个中标候选人，招标人应重新招标。

第二十六条  招标人应当自确定中标人之日起十五日内，按项目管理权限向交通部或省级政府交通主管部门提交评标报告核备。

招标人的评标报告包括以下内容（格式见附件1.2）：

（一）项目概况

（二）招标过程回顾

（三）评标工作组织及评标程序

（四）中标人的确定

（五）附件

附件1.1  【评标委员会评标报告格式】

________________省(自治区/直辖市)

________________公路项目勘察设计招标

评标委员会评标报告

评标委员会负责人(签字)：

评标委员会成员( 签 字)：

______年____月____日

目　　  录

一、评标工作回顾

二、评标委员会组成情况

三、废标情况说明

四、澄清、说明事项纪要

五、综合评价后的投标人排序

六、评标结果和推荐的中标候选人

七、附表（格式附后）

1.评标委员会名单

2.综合得分排序表

3.符合性审查表

4.评分表

八、评标细则

附表1.1-1  评 标 委 员 会 名 单

专家库来源：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 职务 | 职称 | 单 位 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表1.1-2  综 合 得 分 排 序 表

| 排列序号 | 投标人/联合体主办人 | 联合体成员 | 设计取费报价 | 综合评分 | 评标委员会意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评标委员会全体成员（签名）：

附表1.1-3 符 合 性 审 查 表

| 序号 | 内 容 |  | 投 标 人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的完整性 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的密封 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件的签署 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件的格式、内容和字迹 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人与资格预审投标申请人是否相符 |  |  |  |  |  |
| 6 | 以联合体投标的，是否提交了联合体协议和联合体各方的资质证明材料 |  |  |  |  |  |
| 7 | 有分包计划的，是否提交了分包计划和对分包单位的资质证明材料 |  |  |  |  |  |
| 8 | 是否对同一招标项目提交两份或多份内容不同的投标书，而未说明哪一份是有效的 |  |  |  |  |  |
| 9 | （其 他） |  |  |  |  |  |
| 10 | 结论 | 通 过 |  |  |  |  |
|  |  | 不通过 |  |  |  |  |

注：√表示通过，X表示不通过。

审查人：________________________复核人：____________________

附表1.1-4  评    分   表

| 序号 | 项 目 | 基本分值 | 投 标 人 得 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的信誉和与本项目相关的具体经验 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拟从事本项目人员的资格和能力 |  |  |  |  |  |
| 3 | 对本项目的技术建议 |  |  |  |  |  |
| 4 | 工作计划与质量管理措施 |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术设备投入 |  |  |  |  |  |
| 6 | 后续服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 报 价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员（签名）：

附件1.2  【招标人评标报告格式】

_______________省(自治区/直辖市)

___________________公路项目勘察设计招标

评 标 报 告

招   标   人：   (签字、盖章)

招标代理机构：   (签字、盖章)

年   月   日

目      录

- 项目概述

主要包括：

1．前期工作和批准情况简述

2．招标项目规模、标准描述

3．招标项目通过（所在）地区地形、地质情况的简单描述

4．招标方式、方法及合同段划分等

5．招标代理机构的选择

- 招标过程回顾

主要包括：

1．招标公告

2．资格预审结果

3．招标文件发售及标前会议情况

4．开标情况

- 评标工作组织及评标程序

主要包括：

1．评标委员会组织情况

2．评标工作时间和评标程序安排

3．评标细则的制定情况

- 中标人的确定

主要包括：

1．中标候选人基本情况

2．确定中标人说明

3．中标通知书

附件：评标委员会评标报告。