工程造价鉴定报告

蒙立欣司鉴字[2021]第 号

***人民法院：

我们接受委托，鉴定了贵单位委托的***工程造价。我们的责任是对该项目造价发表鉴定意见，出具鉴定报告并保证其真实性、合法性。该工程由***有限责任公司施工。在鉴定过程中，我们所有委托鉴定项目进行了造价鉴定工作。现将鉴定结果报告如下：

一、绪言：

1.委托单位：***人民法院

2.委托日期：2020年10月9日

3.鉴定项目：***工程

4.鉴定事项：***工程中新增19项工程内容。

5.送鉴资料：***采购中心竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件、政府采购合同、现场图片。

6.送鉴日期：2020年6月2日

7.鉴定日期：2020年10月9日

8.鉴定地点：呼和浩特市玉泉区锡林南路闻都世界城17号楼F座（11-12）层

二、案情摘要：

鉴定申请人为***有限责任公司，被申请人为鄂尔多斯市保障性住房建设管理中心，本次鉴定***工程中新增19项工程内容。

三、书证摘要：

1.***采购中心竞争性谈判文件；

2.竞争性谈判响应文件；

3.政府采购合同；

4.现场图片；

四、鉴定依据：

（1）委托鉴定函、委托方提供的***采购中心竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件、政府采购合同、现场图片等相关材料；

（2）《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》〈暖卫工程〉；

（3）《内蒙古自治区建设工程费用定额》(DYD15-801-2009)。

（4）材差调整：2017年东胜区建设工程造价信息8月信息价并结合市场价综合考虑。

五、鉴定范围：

***工程中新增19项工程内容。

六、具体情况说明：

1.现场勘察过程中未见增加的吊灯及茶餐厅酒柜生态板不锈钢造型工程，且未提供任何关于该项目的纸质性资料，本次鉴定无法鉴定该项目工程造价。

2.厨房新风及风机工程未提供竣工图纸及相关型号等造价资料，本次鉴定无法鉴定该项目工程造价。

3.新增主电缆（由原来50改为75和90）工程未提供竣工图纸及相关型号等造价资料，本次鉴定无法鉴定该项目工程造价。

4.本次鉴定按照委托鉴定的范围进行鉴定，现工程量及工程造价金额无法确定是否均为申请人施工，鉴定结果均为不可确定金额。

七、鉴定结果：

原告申请鉴定部分的工程造价总金额为84151元。上述涉及的费用金额，详见后附明细表。

八、附件：

1.《***人民法院鉴定委托函

2.特别声明

3.工程造价鉴定报告

4.《工程造价鉴定明细表》

5.鉴定机构《营业执照》及《资质证书》

6.鉴定造价师复印件：

鉴定人：                         鉴定人：

7.鉴定造价人员：

鉴定人：                         鉴定人：

法 定 代 表 人：

蒙立欣工程项目管理有限责任公司

2020年11月18日